EuroMobilityDataHub

Plateforme centralisée de données ferroviaires européennes

BLOC 3 — Élaborer et piloter un projet data

Certification RNCP39586 — Ingénieur en science des données

Candidat : Ivan Mustiere

Spécialisation : M2 Data Engineer — YNOV

Date : 14/08/2026

# Sommaire

Partie 1 — Cadrage du projet

1.1 - Contexte et commanditaire

1.2 - Problématique

1.3 - Objectifs et livrables du projet

1.4 - Cadre réglementaire

1.5 - Contraintes et points de vigilance

1.6 - Enjeux RSE

1.7 - Synthèse du cadrage

Partie 2 — Dimensionnement du projet

2.1 - Ressources humaines nécessaires

2.2 - Ressources matérielles et logistiques

2.3 - Chiffrage du projet (coût et délai)

Partie 3 — Documentation projet

3.1 – Parties prenantes

3.2 - Cahier des charges fonctionnel et technique

Partie 4 — Planification et suivi de l'exécution

4.1 - Méthodologie de gestion de projet

4.2 - Planning et jalons

4.3 - Répartition des rôles (RACI)

4.4 - Points de vigilance

4.5 - Outil de suivi et tableau de bord

4.6 - Indicateurs de suivi

4.7 - Reporting et comptes rendus

4.8 - Synthèse

Partie 5 — Management de l'équipe projet

5.1 - Évaluation des besoins en compétences

5.2 - Grille de compétences actuelles / à acquérir

5.3 - Plan de développement des compétences

5.4 - Pilotage de l'équipe et répartition des missions

5.5 - Outils collaboratifs et routines managériales

5.6 - Arbitrages et réajustements : un cas rencontré

5.7 - Synthèse

Partie 6 — Veille et enjeux RSE, sécurité, éthique

6.1 - Méthodologie de veille technologique et réglementaire

6.2 - Résultat d'une action de veille

6.3 - Enjeux RSE de la science des données

6.4 - Plan d'actions RSE, sécurité, éthique et confidentialité

6.5 – Synthèse

Conclusion

# Introduction

Comme introduit dans l'autre rendu, le projet EuroMobilityDataHub vise à concevoir une plateforme de centralisation et de valorisation des données ferroviaires à l'échelle européenne. Le Bloc 1 a permis de définir l'architecture de collecte, de stockage, de transformation et de sécurisation des données, tandis que le Bloc 2 a exploité ces données afin de produire un baromètre permettant de répondre à des besoins métier.

Nous allons aborder maintenant le Bloc 3, qui se concentrera sur le pilotage du projet. Il présente le cadrage initial, fictif, avec un dimensionnement des ressources, une planification des activités ainsi que le suivi de l'avancement, l'organisation de l'équipe et les arbitrages réalisés au cours du projet. Ce dernier abordera par la même occasion les enjeux de veille, de conformité réglementaire, de sécurité, d'éthique et de responsabilité nécessaires à la conduite du projet.

# Partie 1 — Cadrage du projet

## 1.1 Contexte et commanditaire

Comme introduit dans le bloc précédent, le commanditaire du projet est l'Observatoire européen de la mobilité ferroviaire (OEMF). Il s'agit d'un organisme fictif chargé, pour les besoins du dossier, de représenter les intérêts des voyageurs et des régulateurs à l'échelle européenne. L'OEMF finance et suit le projet EuroMobilityDataHub au travers d'un comité de pilotage mensuel, représenté par « Élise Wagner », directrice de mission côté commanditaire. Le projet est réalisé par une équipe constituée de cinq personnes, avec un appui ponctuel de la fonction Ressources Humaines, assuré par « Claire Dubreuil », chargée de développement RH.

Le projet cherche à répondre à deux missions : construire l'infrastructure de collecte, de transformation et de sécurisation des données décrite au Bloc 1, et livrer à l'OEMF un premier produit exploitable, le baromètre de ponctualité et de tarifs du Bloc 2. Le Bloc 3 documente le pilotage de l'ensemble de cette mission.

## 1.2 Problématique

Problématique de pilotage : comment structurer, dimensionner et piloter une équipe restreinte et multi-sites, afin de rendre un livrable comprenant une infrastructure technique et une première application exploitable pour le commanditaire, tout en respectant un calendrier et un budget contraints et en anticipant l'élargissement du périmètre à l'échelle européenne ?

## 1.3 Objectifs et livrables du projet

Le projet vise quatre objectifs principaux. Il s'agit de mettre en production une architecture de données ouverte et sécurisée, qui sera à terme effective sur l'ensemble du réseau ferroviaire européen. Livrer à l'OEMF un premier baromètre fiable et reproductible de ponctualité et de tarifs. Documenter et outiller le pilotage du projet de façon suffisamment robuste pour être utilisable lors de l'élargissement européen prévu. Enfin, être capable, au sein de l'équipe, de répartir les compétences nécessaires à la pérennisation du projet au-delà de la phase de lancement.

Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs livrables ont été réalisés :

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| Cadrage du projet | Problématique, objectifs, cadre réglementaire, contraintes, enjeux RSE |
| Dimensionnement du projet | Ressources humaines et matérielles, chiffrage, faisabilité |
| Documentation projet | Cahier des charges fonctionnel et technique |
| Planning et outil de suivi | Rétroplanning, RACI, tableau de bord de pilotage |
| Plateforme EuroMobilityDataHub | Collecte, stockage, transformation, sécurité des données |
| Baromètre OEMF | Analyse de ponctualité et de tarifs, API et restitution |

Tableau 1 — Livrables attendus du projet

## 1.4 Cadre réglementaire

Le projet s'inscrit dans un cadre réglementaire européen complexe, comme indiqué dans les blocs précédents. Le RGPD s'applique dès lors que des données à caractère personnel, même indirect, sont traitées, nous devons ainsi respecter les conditions d'utilisation des API et des sites des opérateurs ferroviaires, très encadrées concernant la collecte et la conservation des données. À ce cadre s'ajoute, pour le pilotage du projet, le règlement européen sur les données (Data Act, règlement (UE) 2023/2854), entré en application le 12 septembre 2025. Ce dernier n'avait pas été mentionné dans le cadrage initial, car je n'en avais pas connaissance avant la rédaction de ce bloc. Sur le plan du droit du travail, le projet intègre également les obligations relatives à l'emploi de personnes en situation de handicap (aménagement de poste, adaptation des horaires et des modalités de formation), qui seront traitées à la suite du dossier.

## 1.5 Contraintes et points de vigilance

•  Délai : le projet doit livrer une première version exploitable (baromètre OEMF), ce qui impose de travailler avec un environnement local transitoire (DuckDB) le temps que Snowflake, Kafka et Airflow soient déployés en production.

•  Budget : les outils open source sont privilégiés en phase de développement, mais le passage en préproduction/production sur Snowflake et AWS engendrera un coût récurrent à définir.

•  Ressources humaines : il s'agira d'une équipe fictive composée de cinq personnes, présentes dans trois pays européens différents, cela impose au projet des outils de travail et de communication adaptés au travail à distance des collaborateurs.

•  Réglementaire : seules des données d'exploitation ferroviaire sont traitées, à l'exclusion de toute donnée relative aux voyageurs eux-mêmes, les logs d'accès à l'API sont anonymisés conformément au RGPD et au Data Act.

## 1.6 Enjeux RSE

Le projet porte trois enjeux de responsabilité sociétale :

- Un enjeu environnemental : en valorisant les données de ponctualité et de tarifs, EuroMobilityDataHub facilite la comparaison entre modes de transport et peut, à terme, encourager le report modal vers le train plutôt que vers l'avion ou la voiture.

- Un enjeu de sobriété numérique : le dimensionnement de l'infrastructure (choix du stockage, fréquence de rafraîchissement, rétention des données brutes) est pensé pour limiter la consommation de ressources cloud. Cette solution permettrait aussi un accès centralisé, qui éviterait à chaque commanditaire de réaliser sa propre solution pour atteindre un résultat similaire.

- Un enjeu d'inclusion : l'équipe du projet intègre une personne en situation de handicap, ce qui impose d'adapter les postes de travail, les outils et les rythmes de travail des collaborateurs.

## 1.7 Synthèse du cadrage

Le cadrage du projet s'inscrit dans une démarche de valorisation des données ferroviaires à l'échelle européenne. Il vise à concilier les objectifs de la solution, que ce soit à court ou à long terme, à savoir la mise en place d'une infrastructure sécurisée et évolutive. Le cadrage du projet a permis par la même occasion d'identifier les principales contraintes : le délai, le budget, les ressources humaines et la conformité. Ces contraintes orientent les choix techniques, ainsi que les choix organisationnels et méthodologiques. Nous avons également porté attention aux enjeux de responsabilité sociétale, notamment en matière de sobriété numérique, d'inclusion et de promotion de modes de transport plus durables.

# Partie 2 — Dimensionnement du projet

Le dimensionnement du projet a été réalisé au lancement, en mai 2026, à partir du cadrage précédent. Il couvre l'ensemble des ressources humaines, matérielles et logistiques, ces dernières sont chiffrées et analysées pour des questions de faisabilité.

## 2.1 Ressources humaines nécessaires

Le projet mobilise cinq profils, dont quatre fictifs. Ces derniers ont été dimensionnés selon les phases du calendrier plutôt qu'à temps plein sur toute la durée, afin de maîtriser le budget, tout en gardant une équipe disponible pour d'autres fonctionnalités facultatives ou d'autres projets. Ivan Mustiere sera le chef de projet et Data Lead, il est mobilisé à temps plein sur l'ensemble du projet. Les quatre autres membres sont mobilisés en fonction des phases où leurs compétences sont les plus nécessaires.

| Rôle | Nom | Localisation | Charge (ETP) | Phases principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet / Data Lead | Ivan Mustiere | France (Paris) | 1,0 ETP | Toutes phases |
| Data Engineer | Léa Fontaine | France (Paris) | 0,7 ETP | Collecte, transformation, automatisation |
| Data Analyst | Marco Rinaldi | Italie (Milan) | 0,4 ETP | Analyse, baromètre OEMF |
| DevOps / Sécurité cloud | Sofia Herrera | Espagne (Madrid) | 0,3 ETP | Sécurité, déploiement cloud |
| Qualité & Tests | Yassine Belkacem | France (Nantes) | 0,2 ETP | Qualité, tests |

Tableau 2 — Ressources humaines mobilisées sur le projet

Cette répartition permet de couvrir les compétences identifiées au cadrage du projet sans monopoliser un effectif à plein temps sur l'ensemble du projet, ce qui réduit par la même occasion l'enveloppe budgétaire nécessaire à ce dernier.

## 2.2 Ressources matérielles et logistiques

Les ressources matérielles et logistiques couvrent les différents matériels et outils nécessaires au projet : matériel de travail, licences logicielles, infrastructure cloud, ainsi que les outils de pilotage de projet ci-dessous :

| Catégorie | Éléments | Estimation |
| --- | --- | --- |
| Postes de travail | 5 postes de développement, licences IDE, VPN | 6 000 € |
| Infrastructure cloud (dev) | AWS Free Tier, Snowflake trial | Inclus (offre gratuite) |
| Infrastructure cloud (préprod/prod) | S3, RDS PostgreSQL, crédits Snowflake | 3 500 € |
| Outils collaboratifs | Jira, Confluence, Slack | 1 200 € |
| Poste de travail adapté | Mobilier ergonomique, bras articulé, logiciels d'assistance (Yassine Belkacem) | 1 500 € |
| Budget formation | Certifications et formations ciblées | 4 000 € |

Tableau 3 — Ressources matérielles et logistiques

## 2.3 Chiffrage du projet (coût et délai)

Le projet sera réalisé sur une durée de 6 mois, d'avril à septembre 2026. Le budget alloué est estimé à environ 83 820 €. Comme indiqué à la section précédente, 16 200 € sont alloués aux ressources matérielles et logistiques, et environ 60 000 € aux charges de personnel. Nous ajoutons également une réserve d'environ 10 % du sous-total (7 620 €) destinée à couvrir les dépassements liés aux ajustements et surcoûts qui pourraient survenir.

# Partie 3 — Documentation projet

## 3.1 Partie prenantes

Cinq catégories ont été identifiées et cartographiées en fonction de leur pouvoir de décision et de leur intérêt vis-à-vis du projet, ceci afin d'adapter le niveau de communication.

| Partie prenante | Rôle | Niveau d'implication |
| --- | --- | --- |
| OEMF (Élise Wagner) | Commanditaire, valide le cadrage et les jalons | Décideur, comité de pilotage mensuel |
| Équipe projet (5 personnes) | Réalisation technique et analytique | Opérationnel, quotidien |
| Fonction RH (Claire Dubreuil) | Accompagnement montée en compétences, aménagements | Consultée sur les jalons RH |
| Opérateurs ferroviaires (SNCF et autres) | Fournisseurs de données via API, GTFS, sites web | Informés, aucune obligation contractuelle directe |
| Voyageurs / grand public | Utilisateurs finaux indirects du baromètre | Informés via les publications de l'OEMF |

Tableau 4 — Cartographie des parties prenantes du projet

## 3.2 Cahier des charges fonctionnel et technique

La documentation projet sera hébergée au sein de l'outil Confluence, qui servira de référentiel documentaire unique pour l'ensemble des parties prenantes. L'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques ont déjà été choisies dans les blocs précédents, ainsi, les spécifications de collecte et de sécurité, de même que les spécifications d'analyse et de restitution, y seront consolidées et organisées en trois volets :

### a) Volet fonctionnel

Celui-ci comprendra une présentation aux non-techniciens, destinée aux profils de l'OEMF. Celle-ci couvre le projet, pour la partie consultation des horaires et des perturbations des lignes, ou pour la comparaison de la ponctualité et des tarifs. L'exposition des données sera tout de même développée pour l'API, qui sera en partie documentée ici, en complément de ce qui sera mis en place côté Swagger. Extrait des fonctionnalités couvertes par l'API :

- Consultation du référentiel des gares - [GET /stations] ou [GET /stations/{station_id}]

- Consultation de les ponctualités, annulations et retards par ligne - [GET /regularite]

- Comparaison les ponctualités par type de ligne - [GET /regularite/stats]

### b) Volet technique

Ce volet reprend les spécifications d'architecture et les complète par les exigences de disponibilité, de performance et de sécurité que l'infrastructure doit respecter avant sa mise en production. Voici les exigences retenues :

- Disponibilité et performance supervisées via Prometheus et restituées sur Grafana

- Trois environnements cloisonnés (dev/preprod/prod), chacun avec sa propre base

- API strictement en lecture seule sur les tables réelles de la couche Gold

- Anonymisation systématique des IP dans les logs d'accès avant toute écriture

- Chaque évolution passe par une CI avant tout changement d’environnement

### c) Volet contractuel et de gouvernance

La gouvernance suit un fil de validation à deux niveaux. Toutes les évolutions transitent par des Pull Requests, revues et contrôlées par le CI avant fusion. Elles doivent suivre le nommage « feature/xxx » et être poussées en preprod avant toute mise en production, aucun push direct n'étant autorisé sur la branche de prod.

# Partie 4 — Planification et suivi de l'exécution

## 4.1 Méthodologie de gestion de projet

Une méthodologie hybride a été retenue plutôt qu'un cadre unique. Le développement de la plateforme est piloté en Scrum, avec des sprints de deux semaines et un backlog priorisé. Ce choix est justifié par le caractère évolutif des objectifs techniques, il bénéficie de phases courtes et de points de contrôle réguliers. À l'inverse, la phase d'analyse et de mise en place du baromètre est plus proche d'un flux continu de requêtes, de tests et de vérifications, elle sera donc pilotée en Kanban, mieux adapté aux flux de tâches grâce à un système de work in progress plutôt qu'à des sprints fermés. Cette approche convient davantage à un travail exploratoire, dont la charge varie d'une semaine à l'autre.

Ce choix hybride permet de tirer les bénéfices attendus de chaque méthode : le Scrum apporte de la prévisibilité et une cadence de livraison pour les développements structurants, tandis que le Kanban apporte de la flexibilité pour absorber les itérations d'analyse.

## 4.2 Planning et jalons

Comme précédemment indiqué, le projet est planifié sur six mois et se décompose en six phases au total. Le rétroplanning ci-dessous synthétise les grandes échéances, il est décliné en tâches dans l'outil de suivi de projet Jira.

Gantt 1 — Rétroplanning du projet EuroMobilityDataHub

Au moment de la rédaction de ce document (août 2026), les phases 0 à 3 sont terminées et la phase 4 est en cours, conformément au calendrier initial.

## 4.3 Répartition des rôles (RACI)

Une matrice a été réalisée pour représenter les responsabilités par grand type d'activité entre les membres de l'équipe et le commanditaire (R = Réalisateur, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé).

| Activité | Ivan (CP) | Léa (DE) | Marco (DA) | Sofia (Sec.) | Yassine (QT) | OEMF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage et arbitrages | A/R | C | C | C | C | A |
| Collecte et automatisation (Airflow/Kafka) | A | R | I | C | I | I |
| Sécurité et conformité RGPD | A | C | I | R | I | I |
| Transformation et qualité des données | A | C | C | I | R | I |
| Analyse et tests statistiques (baromètre) | A | I | R | I | C | C |
| Reporting et comités de pilotage | R | I | I | I | I | A |

Tableau 5 — Matrice RACI du projet

(CP : chef de projet, DE : data engineer, DA : data analyst, Sec. : sécurité, QT : Qualité & Tests)

## 4.4 Points de vigilance

•  Chemin critique : la disponibilité de l'infrastructure relève de la phase 5, tout retard sur la phase 5 retarde directement la fin du projet.

• Compétence rare : l'expertise Kafka et la maîtrise fine de la sécurité cloud (IAM, VPC, chiffrement) reposent respectivement sur une seule personne (Léa, Sofia), ce qui constitue un facteur de risque en cas d'indisponibilité. Un transfert de compétences est prévu, en complément des bases que possède déjà Ivan Mustiere sur ces différents outils.

•  Dépendance externe : la disponibilité et la stabilité des API et des flux GTFS des opérateurs ferroviaires ne sont pas maîtrisées par l'équipe projet et sont surveillées via le monitoring.

## 4.5 Outil de suivi et tableau de bord

Le suivi du projet s'appuie sur deux outils complémentaires. Jira sert de tableau Kanban/Scrum pour le suivi opérationnel de l'équipe (backlog, sprints, burndown), en cohérence avec la méthodologie hybride. En complément de ce premier tableau, un dashboard technique Grafana supervise l'infrastructure, il est tenu à jour dans Confluence et présenté au comité de pilotage. Celui-ci suit l'avancement des jalons, la consommation budgétaire et les risques ouverts.

## 4.6 Indicateurs de suivi

Grace a tout ce qui a été mis en place nous couverons à la fois l'avancement opérationnel de l'équipe et le pilotage global du projet vis-à-vis du commanditaire (a revoir a la maison)

| Indicateur | Fréquence | Utilité |
| --- | --- | --- |
| Avancer des sprints | Bimensuelle | Anticiper les écarts de charge dans l'équipe Scrum |
| Taux de jalons tenus à date | Mensuelle | Mesurer le respect du rétroplanning global |
| Écart budgétaire | Mensuelle | Détecter un dérapage de coût avant qu'il ne soit irréversible |
| Taux de couverture des tests | Continue | Garantir la fiabilité des livraisons techniques |
| Satisfaction du comité | Mensuelle | Vérifier l'alignement entre livrables et attentes du commanditaire |

Tableau 6 — Indicateurs de suivi du projet

## 4.7 Reporting et comptes rendus

Trois formats de reporting rythment le projet : un compte rendu de sprint review toutes les deux semaines, à destination de l'équipe et archivé dans Confluence, un point d'avancement mensuel présenté au comité de pilotage, ainsi qu'un tableau de bord et un compte rendu d'incident, qui produira des alertes à chaque remontée du monitoring.

## 4.8 Synthèse

La combinaison d'une méthodologie hybride, d'une matrice RACI et d'un reporting à deux niveaux (opérationnel et comité de pilotage) permet de tenir les jalons malgré une équipe réduite et dispersée, le pilotage sera donc opérationnel durant les différentes phases de déploiement.

# Partie 5 — Management de l'équipe projet

## 5.1 Évaluation des besoins en compétences

Les besoins en compétences ont été identifiés lors du cadrage, à partir des exigences techniques nécessaires pour les Blocs 1 et 2. Cette identification a été réalisée avec l'appui de la fonction RH, afin de distinguer les compétences déjà maîtrisées par l'équipe de celles nécessitant une formation ou un accompagnement.

## 5.2 Grille de compétences actuelles / à acquérir

| Compétence | Niveau actuel | Niveau cible | Membre concerné |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestration Airflow | Intermédiaire | Avancé | Ivan Mustiere, Léa Fontaine |
| Streaming Kafka | Débutant | Intermédiaire | Ivan Mustiere |
| Modélisation et SQL avancé Snowflake/dbt | Intermédiaire | Avancé | Marco Rinaldi, Yassine Belkacem |
| Sécurité cloud (IAM, VPC, chiffrement) | Débutant | Intermédiaire | Ivan Mustiere |
| Tests statistiques (Python/scipy) | Intermédiaire | Avancé | Marco Rinaldi |

Tableau 7 — Grille de compétences actuelles et compétences à acquérir

Cette grille permet de mettre en avant les besoins d'amélioration de l'équipe. Un renforcement de la maîtrise de Kafka au-delà de Léa Fontaine est nécessaire, car celle-ci est actuellement la seule experte du domaine, ainsi, pour réduire les risques de blocage en cas d'absence, une montée en compétence d'Ivan Mustiere sera nécessaire. De même pour la partie sécurité cloud, afin qu'il puisse reprendre la main sur les briques réalisées par Sofia Herrera.

## 5.3 Plan de développement des compétences

Le plan de développement combiné formation individuelle et transfert de compétences en interne, financé par le budget dédié.

| Membre | Formation préconisée | Modalité |
| --- | --- | --- |
| Léa Fontaine | Certification Airflow avancé (data pipelines) | MOOC + certification en ligne |
| Ivan Mustiere | Binôme sur la sécurité AWS | Mentorat interne (Sofia Herrera) |
| Marco Rinaldi | Formation dbt Fundamentals | MOOC |
| Yassine Belkacem | SQL avancé Snowflake | Mentorat distanciel (Marco Rinaldi) |

Tableau 8 — Plan de développement des compétences de l'équipe

Des spécificités ont été mises en place pour le handicap de Yassine Belkacem : ainsi, les sessions de mentorat sont systématiquement organisées en distanciel afin de limiter les déplacements et la fatigue associée, et les supports sont fournis par écrit en amont.

## 5.4 Pilotage de l'équipe et répartition des missions

Grâce à ce qui a été mis en place, les missions sont affectées en fonction des compétences déjà spécifiées dans la partie 2.1. Le contexte international du projet oblige certaines personnes, Marco Rinaldi (Italie) et Sofia Herrera (Espagne), à travailler entièrement en distanciel, ainsi, la nécessité d'une langue commune est importante à définir. L'anglais est utilisé comme langue de travail commune pour la documentation technique, tandis que le français reste la langue des échanges avec l'OEMF.

## 5.5 Outils collaboratifs et routines managériales

- Un point quotidien sur Slack de 15 minutes en visioconférence, afin de tenir chacun informé de l'avancement du projet.

- Un espace Slack dédié, organisé par canaux thématiques (collecte, sécurité, analyse, etc.).

- Une rétrospective toutes les deux semaines, à l'issue de chaque sprint, pour ajuster l'organisation de l'équipe au fil du projet.

- Les réunions importantes sont systématiquement enregistrées et accompagnées d'un compte rendu écrit rédigé par IA.

## 5.6 Arbitrages et réajustements : un cas rencontré

### a) Problématique nécessitant un arbitrage

Le périmètre initial du projet prévoyait une couverture multi-opérateurs à l'échelle européenne dès la phase 4, pour les opérateurs SNCF, Deutsche Bahn, Trenitalia, Renfe et ÖBB. À l'approche de cette phase, il est apparu que l'harmonisation des données (noms de gares, devises, fuseaux horaires) ne serait pas finalisée à temps. Le risque était de livrer un baromètre incomplet ou peu fiable.

### b) Options envisagées

•  Décaler la fin de phase 4 pour finaliser l'harmonisation multi-opérateurs avant de lancer l'analyse : risque de retard en cascade sur la phase 5 (déploiement de l'infrastructure cible), déjà contrainte.

•  Compléter les données manquantes avec des estimations ou des données non vérifiées, pour tenir le périmètre européen initial.

•  Recentrer le périmètre de la phase 4 sur le seul réseau SNCF, pour lequel les données sont complètes et fiables, et reporter l'élargissement européen à la phase 5.

### c) Décision d'arbitrage

La troisième option a été retenue et validée par le comité de pilotage de l'OEMF. Elle a été jugée préférable car elle sécurise le jalon intermédiaire sans sacrifier la fiabilité du baromètre, condition de crédibilité posée dès le cadrage du projet. Cette décision a permis de tenir le rendu du bloc 2 avec un périmètre France solide, documenté et transparent quant à ses limites. L'élargissement européen de la phase 5 est actuellement en cours, où les ressources d'harmonisation multi-opérateurs initialement prévues seront utiliser.

## 5.8 Synthèse

Le management de l'équipe projet s'est appuyé sur une répartition des missions cohérente avec les compétences et les disponibilités de chaque collaborateur. Des actions de développement des compétences ont été proposées afin de sécuriser les savoir-faire critiques et de réduire les dépendances techniques. L'organisation retenue, fondée sur des outils collaboratifs adaptés à un contexte hybride, intègre également des mesures concrètes de prise en compte du handicap. Enfin, la gestion du projet a démontré une capacité d'arbitrage efficace, permettant d'adapter le périmètre du projet tout en préservant les exigences de qualité.

# Partie 6 — Veille et enjeux RSE, sécurité, éthique

## 6.1 Méthodologie de veille technologique et réglementaire

La veille technologique et reglementaire s’organise autour de 3 canaux, chacun avec un pilote nommé : Ivan Mustiere sur la veille technologique data (releases GitHub d’Airflow, Kafka, dbt et newsletter Data Engineering) et sur la veille réglementaire (CNIL, CEPD, Data Act, …), Sofia Herrera, en charge de la sécurité cloud, sur la veille sécurité et s’occupera elle des bulletins CERT-FR et CVE des images Docker.

Les éléments importants seront consignés dans un registre de veille partagé, relu lors des points mensuels. Cette organisation a été préférée à un outil de veille automatisée payant (type Feedly, 20 à 40 €/mois par utilisateur), jugé disproportionné au regard du budget et du temps du projet de mise en production du produit.

## 6.2 Résultat d'une action de veille

Une action de veille réglementaire menée en avril 2025 a permis d'identifier l'entrée en application de la réglementation européen Data Act

### a) Impact sur les pratiques métier

Ce texte renforce les obligations d'interopérabilité et de portabilité des données entre les sources. Pour EuroMobilityDataHub, dont la vocation est précisément de centraliser des données issues d'opérateurs multiples, ce cadre conforte la légitimité de la démarche et a été intégré au cadre réglementaire du projet.

### b) Avantages et inconvénients identifiés

L'avantage principal est de donner un fondement juridique plus solide aux démarches d'ouverture de données à l'échelle européenne, ce qui facilitera l'élargissement multi-opérateurs prévu en phase 5. L'inconvénient identifié est la complexité d'interprétation du texte pour un projet de la taille d'EuroMobilityDataHub, qui n'a pas les moyens d'un service juridique dédié, l'équipe dois donc choisir de solliciter un avis ponctuel externe plutôt que d'interpréter seule les zones d'ambiguïté.

## 6.3 Enjeux RSE de la science des données

Trois enjeux RSE structurent les choix et organisationnels du projet. Le premier est environnemental, l'entraînement et l'exploitation de traitements de données à grande échelle (Spark, requêtes Snowflake) consomment des ressources de calcul et donc d'énergie, ce qui impose une réflexion sur un dimensionnement de la donnée plutôt qu'un usage non maîtrisé. Le second est social, le projet emploie une équipe internationale et inclusive, cela implique une vigilance sur les traitements entre les membres de l'équipe. Le troisième et dernier point est éthique, le baromètre de ponctualité produit dans Bloc 2 compare des opérateurs ferroviaires entre eux, ce qui impose une rigueur méthodologique particulière pour éviter tout biais qui favoriserait ou pénaliserait certains acteurs.

## 6.4 Plan d'actions RSE, sécurité, éthique et confidentialité

Le plan d'actions ci-dessous priorise les sujets en fonction de leur impact et de leur urgence au regard du projet. Les actions liées à la conformité réglementaire et à la sécurité opérationnelle (RGPD, Data Act, …) sont traitées en priorité, suivies des actions de sobriété numérique.

| Sujet | Action | Délai | Coût estimé | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confidentialité (RGPD) | Désignation d'un référent RGPD et réalisation d'une analyse d'impact (AIPD) sur les logs d'accès à l'API | Phase 3 | 500 € | Conformité formalisée et documentée |
| Sécurité opérationnelle | Audit des accès IAM et rotation des clés AWS, à partir des alertes | Continue (trimestriel) | Sans surcoût (interne) | Réduction de la surface d’exposition et détection précoce des vulnérabilités |
| Conformité Data Act | Consultation juridique sur les obligations d'interopérabilité | Phase 5 | 1 500 € | Sécurisation juridique de l'élargissement européen |
| Sobriété numérique | Politique de cycle de vie (purge automatique des données brutes après 90 jours) et choix d'une région cloud à faible intensité carbone | Phase 5 | Sans surcoût | Réduction du volume de stockage et de l'empreinte carbone du projet |
| Souveraineté des données | Étude de migration vers un hébergeur européen (OVHcloud) en alternative à AWS | Post-projet | 800 € (étude) | Option de repli documentée pour la suite du projet |
| Éthique du baromètre | Revue méthodologique avant chaque publication de résultats comparant les opérateurs | Continue | Sans surcoût | Prévention des biais de comparaison entre opérateurs |

Tableau 9 — Plan d'actions RSE, sécurité, éthique et confidentialité

## 6.5 Synthèse

La veille technologique et réglementaire nourrit le cadrage réglementaire du projet et continuera d'accompagner l'élargissement du projet dans sa phase 5. Le plan d’actions RSE, sécurité, éthique et de confidentialité, permet de prendre des mesures concrètes sur la sécurité de architecture. Tendi que l’audit des accès IAM transforme la veille sécurité en action récurrente, en complément de cela une dimension de sobriété numérique, de souveraineté et d’éthique méthodologique pourrait permettre une amélioration générale du projet.

# Conclusion

Ce dossier a présenté le pilotage du projet EuroMobilityDataHub, du cadrage initial de septembre 2025 à la phase de déploiement de l'infrastructure cible en cours au moment de la rédaction. Il complète les Bloc 1 et 2 en documentant la manière dont l'équipe a été dimensionnée, planifiée, suivie et managée pour livrer, dans les délais et le budget fixés par l'OEMF, à la fois une infrastructure technique pérenne et une première valeur exploitable pour le commanditaire.

Le projet a démontré sa capacité à absorber un écart significatif entre trajectoire prévisionnelle et réalité opérationnelle — le recentrage de périmètre de la phase 4 — sans compromettre ni le calendrier ni la fiabilité du livrable, grâce à une gouvernance partagée avec le commanditaire et à une équipe dont les compétences et les contraintes individuelles, y compris celles liées au handicap, ont été prises en compte de façon opérationnelle plutôt que théorique. La phase 4, actuellement en cours, la phase 5 permettra d'achever le déploiement de l'infrastructure cible et d'engager l'élargissement européen initialement prévu, sur la base des méthodes de pilotage consolidées dans ce dossier.